BabySubscription

# Plan de Despliegue y Mantenimiento

App de Suscripcion Recurrente de Panales

Asignatura: Dispositivos Moviles  Flutter + Firebase  Entrega Final 2026

Este documento describe el proceso completo de empaquetado, distribucion e instalacion de la app BabySubscription, la configuracion de los servicios en la nube, el plan de mantenimiento post-entrega y el backlog de mejoras futuras identificadas durante el desarrollo del MVP academico.

# 1. Informacion General del Proyecto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre de la app | BabySubscription |
| Version del MVP | 1.0.0 (versionCode 1) |
| Plataforma objetivo | Android (APK release firmado) |
| Framework | Flutter 3.x - Dart 3.x |
| Backend | Firebase Authentication + Firestore - SQLite local (sqflite) |
| Package name | com.example.flutter_application_1 |
| Proyecto Firebase | babysubscription-1d7e0 |
| Repositorio | GitHub - rama principal: main / rama QA: qa |
| Equipo | 2 desarrolladores – Kevin Libreros + Kevin Restrepo |

# 2. Requisitos del Dispositivo

Para instalar y ejecutar BabySubscription correctamente, el dispositivo debe cumplir los siguientes requisitos minimos:

| Componente | Requisito minimo | Recomendado |
| --- | --- | --- |
| Sistema operativo | Android 8.0 (API 26) o superior | Android 10+ (API 29) |
| RAM | 2 GB | 4 GB o mas |
| Almacenamiento libre | 50 MB | 100 MB |
| Conectividad | Requerida para auth y sincronizacion | WiFi o datos moviles estables |
| Cuenta Google / GitHub | Para login social (opcional si usa email) | Cuenta Google para login rapido |
| Permisos en dispositivo | Notificaciones (Android 13+) | Notificaciones habilitadas |

# 3. Proceso de Empaquetado (Build Release)

El APK de distribucion debe generarse con el keystore de release, no con el debug. El proceso es el siguiente:

| # | Paso | Responsable | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generar keystore de release | Desarrollador | keytool -genkey -v -keystore baby_release.jks -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -alias baby_key |
| 2 | Registrar SHA-1 en Firebase | Desarrollador | Firebase Console -> Proyecto -> Configuracion -> App Android -> Agregar huella digital -> Guardar |
| 3 | Actualizar google-services.json | Desarrollador | Descargar el archivo actualizado desde Firebase Console y reemplazar en android/app/ |
| 4 | Configurar signing en build.gradle | Desarrollador | signingConfigs { release { keyAlias, keyPassword, storeFile, storePassword } } y buildTypes { release { signingConfig } } |
| 5 | Compilar APK release | Desarrollador | flutter build apk --release -> build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk |
| 6 | Prueba de humo | QA / Companero | Instalar APK en dispositivo fisico. Verificar login con Google, creacion de perfil y stock. |
| 7 | Distribucion del APK | Equipo | Compartir app-release.apk por Drive o WhatsApp. En el dispositivo: Ajustes -> Seguridad -> Instalar apps desconocidas. |

# 4. Configuracion de Servicios Firebase

BabySubscription usa el plan Spark (gratuito) de Firebase. Los servicios activos y sus cuotas son:

| Servicio Firebase | Plan | Cuota gratuita | Uso esperado (MVP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Authentication | Spark | 10.000 autenticaciones/mes | < 50 usuarios de prueba |
| Firestore Database | Spark | 50.000 lecturas / 20.000 escrituras por dia | < 500 operaciones/dia |
| Cloud Messaging (FCM) | Spark | Ilimitado | Notificaciones de stock bajo |
| Storage | N/A | No utilizado (imagenes descartadas) | N/A |

## Reglas de seguridad Firestore

Las reglas actuales permiten lectura y escritura solo a usuarios autenticados. Para produccion real se deben restringir por userId:

rules_version = '2';

service cloud.firestore {

match /databases/{database}/documents {

match /subscriptions/{docId} {

allow read, write: if request.auth != null;

} } }

# 5. Guia de Instalacion del APK (Usuario Final)

Pasos para instalar el APK en un dispositivo Android sin necesitar la tienda de aplicaciones:

- Recibir el archivo app-release.apk por WhatsApp, Google Drive o correo electronico.

- Abrir el archivo APK desde la carpeta de descargas del dispositivo.

- Si aparece el mensaje 'No se permite instalar de fuentes desconocidas': ir a Ajustes -> Seguridad -> Instalar aplicaciones de fuentes desconocidas -> activar para la app desde la que se abrio el archivo.

- Tocar 'Instalar' y esperar a que termine.

- Tocar 'Abrir' para iniciar BabySubscription.

- En el primer inicio: aceptar el permiso de notificaciones cuando el sistema lo solicite (Android 13+).

## Credenciales de prueba

| Tipo de acceso | Dato |
| --- | --- |
| Login con Google | Cualquier cuenta Google registrada en el dispositivo |
| Login con GitHub | Cuenta GitHub con acceso OAuth autorizado |
| Login con email | Registrar cuenta nueva desde la app |
| Codigo administrador | Definido en AdminService - consultar al equipo de desarrollo |

# 6. Gestion del Repositorio y Trabajo en Equipo

## Flujo de trabajo Git

- Rama main: codigo estable, solo se actualiza al finalizar cada HU probada.

- Rama qa: version de pruebas; ambos desarrolladores hacen push aqui primero.

- Para agregar un colaborador nuevo: registrar su SHA-1 de debug en Firebase Console y hacer commit del google-services.json actualizado.

- El archivo android/app/google-services.json debe mantenerse actualizado en el repositorio con todos los SHA-1 registrados.

## Archivos sensibles - nunca commitear

- baby_release.jks - el keystore de release. Guardarlo localmente y en Drive privado.

- Contrasenas del keystore (keyPassword, storePassword). No incluirlas en build.gradle si el repo es publico; usar variables de entorno o local.properties.

- Cualquier archivo que contenga claves de API privadas.

# 7. Gestion de Riesgos

Los principales riesgos identificados durante el desarrollo del MVP y sus planes de mitigacion son:

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| SHA-1 de release no registrado en Firebase | Alta | Alta | Registrar SHA-1 release en Firebase antes de distribuir. Verificar con flutter run --release. |
| Credenciales del keystore perdidas | Media | Critica | Guardar baby_release.jks y contrasenas en un gestor de contrasenas seguro (Bitwarden, 1Password). |
| google-services.json desactualizado en el repo | Media | Alta | Despues de agregar cualquier SHA-1 nuevo en Firebase, siempre descargar y commitear el nuevo .json. |
| Superacion de cuotas gratuitas de Firestore | Baja | Media | El proyecto es academico con < 10 usuarios. Monitorear en Firebase Console -> Usage. |
| Perdida de datos de stock (SharedPreferences) | Baja | Media | El stock se inicializa desde la suscripcion al crear. La perdida se recupera recreando la suscripcion. |
| App no compatible con Android < 8.0 (API 26) | Baja | Baja | minSdk = 26 establecido en build.gradle. Android < 8 representa < 5% del mercado global (2024). |

# 8. Plan de Mantenimiento Post-Entrega

Para mantener la aplicacion funcional y segura despues de la entrega academica, se propone el siguiente plan de mantenimiento:

| Tarea | Frecuencia | Responsable | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisar errores y crashes | Semanal | Equipo dev | Firebase Console -> Crashlytics (integrar en siguiente sprint) |
| Revisar uso de cuotas Firebase | Mensual | Equipo dev | Firebase Console -> Usage and billing |
| Actualizar dependencias Flutter | Trimestral | Desarrollador | flutter pub upgrade --major-versions |
| Verificar compatibilidad con nueva version Android | Anual | Equipo dev | Emulador en Android Studio con API mas reciente |
| Backup de keystore de release | Cada cambio | Desarrollador | Guardar copia en Google Drive privado + gestor de contrasenas |
| Revisar reglas de seguridad Firestore | Por sprint | Equipo dev | Firebase Console -> Firestore -> Rules |

## Metricas de salud de la app

- Tasa de crash < 1% de sesiones activas (medible con Crashlytics una vez integrado).

- Latencia de carga de BabyListScreen < 2 segundos en red WiFi.

- Tiempo de sincronizacion con Firestore < 3 segundos en operaciones de escritura.

- Cuotas de Firestore: mantener < 50% del limite gratuito mensual.

# 9. Backlog de Mejoras Futuras

Las siguientes funcionalidades fueron identificadas durante el desarrollo pero quedan fuera del alcance del MVP academico. Se proponen para un Sprint 4 o una version 2.0 del producto:

| ID | Funcionalidad futura | Prioridad | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Sincronizacion offline diferida | Media | Encolar escrituras en SQLite cuando no hay internet y sincronizar con Firestore al reconectar. |
| F-02 | Firebase Analytics | Media | Agregar FirebaseAnalytics.instance.logEvent() en pantallas clave para metricas DAU/MAU. |
| F-03 | Firebase Crashlytics | Media | Integrar firebase_crashlytics para captura automatica de errores en produccion. |
| F-04 | Imagenes de productos en catalogo | Baja | Activar plan Blaze de Firebase o usar Base64 en Firestore para mostrar fotos de productos. |
| F-05 | Tema oscuro | Baja | Implementar AppTheme.darkTheme() y ThemeMode.system para adaptar al sistema. |
| F-06 | Publicacion en Google Play Store | Baja | Crear cuenta de desarrollador ($25 USD), configurar ficha de la app y subir AAB (flutter build appbundle). |

## Esfuerzo estimado para Sprint 4

| ID | Esfuerzo estimado | Dependencia |
| --- | --- | --- |
| F-01 | 4-6 horas | PaymentRecord ya existe en DatabaseService; solo falta la pantalla de historial. |
| F-02 | 8-12 horas | Requiere refactorizar el modelo Subscription para soportar lista de productos. |
| F-03 | 6-10 horas | WorkManager de Android para cola de sincronizacion en background. |
| F-04 | 2-3 horas | Agregar firebase_analytics a pubspec.yaml y llamadas logEvent() en pantallas clave. |
| F-05 | 2-3 horas | Agregar firebase_crashlytics y FlutterError.onError = FirebaseCrashlytics.instance.recordFlutterError. |